# Plano de ação de 30 dias — eLaw Adv

Checklist para acompanhamento. Clique na caixa ☐ para marcar como feito.

## Prioridades

Tornar a inativação de processos em lote fácil de localizar, segura e compreensível — confirmando primeiro o comportamento já existente.

Atualizar a ajuda contextual e preparar o suporte para orientar o cliente nas funções disponíveis.

Validar e ajustar a experiência de “Meus Documentos” e a classificação de arquivos.

Validar demanda, requisitos de segurança e esforço técnico para compressão e união de PDFs.

Deixar importador geral e revisão do dashboard para avaliação posterior, salvo evidência de urgência.

# Semana 1 — Diagnóstico, validação e definição de escopo

### 1. Revisar chamados e uso das funções

Analisar chamados recentes relacionados a Processos, Documentos, classificação e PDF.

Identificar assuntos recorrentes, perfis afetados e etapas em que a jornada falha.

Verificar se a inativação em lote está disponível para os perfis e permissões relevantes.

Conferir onde a ação aparece, qual rótulo utiliza e que feedback apresenta após a execução.

Verificar o destino do botão de ajuda nas telas de Processos e Documentos.

### 2. Testar a descoberta com usuários

Conduzir sessões curtas com clientes/operadores e suporte, sem antecipar a localização das ações.

Tarefa principal: “Inative vários processos de uma só vez”.

Pedir que participantes encontrem documentos por nome, processo ou cliente.

Registrar sucesso, hesitações, erros, tempo aproximado e termos esperados pelos participantes.

### 3. Definir escopo e linha de base

Consolidar evidências com Produto, Desenvolvimento, QA, UX e Customer Success.

Registrar as métricas disponíveis antes das mudanças.

Separar correção de interface/documentação de necessidade de nova funcionalidade.

Definir critérios de aceite, dependências e responsável por cada entrega.

Não definir meta de redução de chamados antes de conhecer volume e sazonalidade da linha de base.

### Entregáveis da semana 1

Diagnóstico das principais fricções baseado em chamados e sessões com usuários.

Comportamento atual da inativação em lote documentado por perfil e permissão.

Linha de base de chamados e uso (quando houver telemetria).

Escopo do ciclo, critérios de aceite e plano de teste acordados.

# Semana 2 — Descoberta em Processos e capacitação do suporte

### 1. Melhorar a ação em lote

Se a capacidade já existir, ajustar descoberta e linguagem (sem função duplicada).

Exibir uma barra/área de ações após a seleção de registros.

Usar rótulo textual direto (ex.: “Inativar processos”) e informar quantos registros estão selecionados.

Manter a ação acessível por teclado, sem depender só de ícones ou menus ocultos.

### 2. Tornar a operação segura e transparente

Revisar os estados antes, durante e depois da operação.

Antes da confirmação, explicar o efeito e a quantidade de itens afetados.

Após a execução, informar sucessos e falhas parciais de modo compreensível.

Implementar “desfazer” somente se regras de negócio e arquitetura permitirem.

### 3. Atualizar ajuda e orientar Customer Success

Criar instruções curtas e específicas, acessíveis direto na tela de Processos.

Explicar seleção, ação em lote, permissões, exceções e como confirmar o resultado.

Preparar material interno para o suporte com passos e imagens atualizados.

Definir responsável pela revisão da ajuda a cada mudança relevante do produto.

### Entregáveis da semana 2

Ação em lote mais fácil de localizar, sem duplicação de funcionalidade.

Confirmação e resultado claros, incluindo falhas parciais.

Ajuda contextual de Processos revisada e validada.

Suporte orientado sobre a funcionalidade e suas limitações.

# Semana 3 — “Meus Documentos” e classificação de arquivos

### 1. Validar a jornada de documentos

Localizar um documento por nome.

Encontrar um documento associado a processo ou cliente.

Identificar documentos que aguardam classificação.

Verificar se as ações principais são encontradas sem depender do clique direito.

Registrar dúvidas sobre documentos vinculados a mais de um contexto.

### 2. Implementar os ajustes prioritários

Selecionar, com base nos testes, as mudanças de menor esforço e maior impacto.

Ajustar rótulos, ações visíveis no preview, filtros, estados vazios ou navegação — conforme evidência.

Deixar claro se o documento é o mesmo arquivo referenciado por várias áreas ou se existem cópias.

Evitar que gráfico de armazenamento ou chamadas de upgrade concorram com a tarefa principal.

### 3. Melhorar classificação e proteger a qualidade dos dados

Definir o fluxo de classificação como base do futuro gerador de peças.

Explicar a finalidade da categoria e permitir correção posterior.

Definir quem pode classificar/reclassificar.

Definir se múltiplas categorias são permitidas.

Definir como registrar o histórico da classificação.

Sugestão automática: confirmação humana quando houver incerteza; não classificar silenciosamente.

Avaliar classificação em lote para acervos grandes.

### Entregáveis da semana 3

Resultados de teste de localização e classificação documentados.

Ajustes de interface priorizados implementados ou prontos para desenvolvimento.

Regras de negócio pendentes de classificação registradas para decisão.

Critérios para instrumentar busca, filtros e classificação definidos.

# Semana 4 — Validação de PDF, regressão e decisão de roadmap

### 1. Validar o problema de PDF e fazer análise técnica

Conversar com clientes e suporte sobre frequência, impacto e alternativas para comprimir ou unir arquivos.

Confirmar limites de tamanho e formatos exigidos pelos tribunais atendidos.

Mapear tratamento de dados sensíveis, permissões, retenção e exclusão de arquivos temporários.

Fazer um spike técnico e estimar um MVP sem comprometer a implementação antes da validação.

### 2. Definir critérios mínimos de experiência para PDF

Preservar o original por padrão.

Permitir revisar a ordem dos PDFs antes de unir.

Informar claramente onde o arquivo final foi salvo e como recuperar falhas.

Explicar o tratamento dos arquivos temporários e os limites aplicáveis.

### 3. Fazer QA e acompanhar resultados

Executar regressão em Processos, ajuda contextual, documentos e classificação.

Testar permissões, registros inválidos, falha parcial, estados vazios e feedback de sucesso/erro.

Conferir com o suporte se as instruções correspondem ao comportamento publicado.

Comparar métricas e chamados com a linha de base; registrar limitações e defeitos conhecidos.

### 4. Decidir a prioridade do próximo ciclo (dia 30)

Rever impacto, demanda, esforço e riscos com Desenvolvimento, Produto e Customer Success.

Escolher entre aprofundar Documentos/Classificação, iniciar o MVP de PDF ou priorizar o importador geral.

Manter a revisão do dashboard fora do próximo ciclo, salvo evidência de impacto mais urgente.

### Entregáveis da semana 4

Decisão documentada sobre PDF (demanda, riscos, esforço e escopo mínimo).

Regressão concluída nos fluxos alterados e defeitos críticos tratados.

Resumo do ciclo com resultados, chamados, feedback e limitações conhecidas.

Backlog do próximo ciclo priorizado com base em evidências.

# Critérios de aceite

Em teste moderado, pelo menos 4 de 5 participantes encontram a inativação em lote sem orientação.

A confirmação da ação em lote explica efeito e quantidade; o resultado apresenta sucessos e falhas.

A ajuda aberta na tela de Processos orienta a tarefa sem levar a conteúdo genérico.

Participantes localizam documentos sem orientação e entendem o vínculo do arquivo.

A classificação pode ser compreendida e corrigida; sugestão incerta não é aplicada sem revisão.

Nenhuma implementação de PDF avança sem validar demanda, preservação do original, segurança e retenção.

# Minhas frentes (Jeziel)

Investigação técnica — apoio ao Tech Lead (Desenvolvimento / QA).

Testes funcionais — responsável principal (QA).

Segurança e arquivos PDF — apoio (Backend / DevOps).

# Indicadores de sucesso (linha de base na semana 1 × fechamento)

Percentual que encontra a inativação em lote sem ajuda e tempo para localizar a ação.

Volume de chamados sobre funcionalidades existentes e tempo do suporte para orientar.

Taxa de conclusão, falha parcial e cancelamento das operações em lote.

Sucesso e tempo para localizar documentos; dúvidas e correções de classificação.

Aberturas da ajuda contextual, buscas sem resultado e chamados após consulta.

Frequência relatada da necessidade de PDF, decisão do spike e riscos identificados.

Meta de redução de chamados definida só depois de medir o volume atual.

# Ritmo de acompanhamento

Início da semana: revisar evidências, prioridades e bloqueios (Produto, Dev, QA, CS).

Meio da semana: demonstração breve do que mudou e verificação com suporte/UX.

Fim da semana: revisar critérios de aceite, métricas e novos chamados; ajustar escopo.

Dia 30: registrar resultados e decidir a prioridade seguinte.

# Ordem de execução obrigatória

1º — Tornar as funcionalidades existentes fáceis de encontrar.

2º — Validar Documentos e classificação.

3º — Decidir PDF com base em demanda e segurança.

4º — Só então ampliar o escopo (importador geral ou revisão do dashboard).